

**Plan van aanpak**

**Stagetool “Wilson”**

Auteur: Wesley Koning

Team: Ecchi

Klas: 4A5A

Versie: 1.0

# Revisiehistorie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Versie | Datum | Toelichting |
| 0.1 | 4-10-2017 | Initiële versie |
| 0.2 | 11-10-2017 | Typefouten gecorrigeerd |
| 0.3 | 11-10-2017 | Support voor Frysk toegevoegd |
| 1.0 | 23-10-2017 | Planning gewijzigd |

Contents

[Revisiehistorie 2](#_Toc496540371)

[Toelichting 4](#_Toc496540372)

[Doelstelling 4](#_Toc496540373)

[Omschrijving 4](#_Toc496540374)

[Leden projectgroep 4](#_Toc496540375)

[Benodigdheden 5](#_Toc496540376)

[Takenlijst 5](#_Toc496540377)

[Planning 6](#_Toc496540378)

# Toelichting

Het ROC is een opleidingscentrum die opleidingen biedt voor verscheidene sectoren, dit project focust zich op het TUMTEC-afdeling van het Techcollege. De vraag is een centrale plek voor het documenteren van gesprekken en beoordelingen. Momenteel wordt alles gedocumenteerd met pen en papier, dit is onoverzichtelijk en zoekt van daaruit een oplossing.

# Doelstelling

Dit project wordt uitgevoerd vanwege de vraag naar een centrale plek om BPV-documenten in op te slaan. Zodat BPV-Docenten en leerlingen als voordeel hebben dat alles in een centrale opgeslagen wordt en overzichtelijk getoond kan worden. Tevens kan de inhoud ingezien worden door werknemers die hier belang bij hebben.

# Omschrijving

Het geleverde product is een applicatie die instaat is om gesprek- en beoordelingsformulieren in te vullen en op te slaan. Tevens zal de mogelijkheid bestaan om gesprekken in pdf-formaat te exporteren. Om gebruik te maken van deze applicatie is een login vereist die onderscheid maakt tussen specifieke gebruikersrollen.

# Leden projectgroep

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naam | Email | Functie |
| P. van Arendonk | pvanarendonk@rocmn.nl | Opdrachtgever |
| J. Dunk | [j.dunk@rocmn.nl](mailto:j.dunk@rocmn.nl) | Projectleider |
| W. Koning | 374053@edu.rocmn.nl | Ontwikkelaar (SM\*) |
| K. Klaassen | 488661@edu.rocmn.nl | Ontwikkelaar |
| Y. Kasem | 430149@edu.rocmn.nl | Ontwikkelaar |
| F.R. van Leeuwen | 324853@edu.rocmn.nl | Ontwikkelaar |
| M. Bouijad | 374553@edu.rocmn.nl | Ontwikkelaar |

\*Scrummaster

# Benodigdheden

* Werkomgeving voor 5-6 personen
* Vergaderruimte met frituuromgeving
* Internet minimaal 1000mbits
* Hardware (Minimaal)
  + Intel i5 7600k
  + 4TB SSD
  + 23’’ monitor
  + Muis/Toetsenbord
* Software
  + ATOM
  + Microsoft Office 2016
  + Node.js 8.5
  + IONIC 1.3.3 "germany"
  + Cordova 7.0.1

# Takenlijst

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Begindatum | Einddatum | Tijd(uren) |
| Ontwerpen | 27-09-2017 | 28-09-2017 | 16 |
| Realiseren | 02-10-2017 | 06-10-2017 | 80 |
| Implementeren | 09-10-2017 | 10-10-2017 | 16 |
| Beheren | - | - | Contract? |

# Planning

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subtaak | Begindatum | Einddatum | Betrokkenen | Oplevering |
| Briefing | 5-09-2017 - 8:30 | 5-09-2017 - 8:45 | Team & J. Dunk | Overleg |
| Sprint 1 | 5-09-2017 - 8:45 | 26-09-2017 – 10:00 | Team | Digitaal, Papier |
| Sprint review | 26-09-2017– 10:00 | 26-09-2017 - 10:30 | Team, Productowner & J. Dunk | Overleg |
| Sprint 2 | 26-09-2017 - 10:30 | 10-10-2017 – 10:00 | Team | Digitaal, Papier |
| Sprint review | 10-10-2017 - 10:00 | 10-10-2017 – 10:30 | Team, Productowner & J. Dunk | Overleg |
| Sprint 3 | 10-10-2017 – 10:30 | 31-10-2017 – 10:00 | Team | Digitaal, Papier |
| Sprint review | 31-10-2017 - 10:00 | 31-10-2017 – 10:30 | Team, Productowner & J. Dunk | Overleg |
| Hardening Sprint | 31-10-2017 – 10:30 | 7-11-2017 – 10:00 | Team | Digitaal, Papier |
| Sprint review | 7-11-2017 - 10:00 | 7-11-2017 – 10:30 | Team, Productowner & J. Dunk | Overleg |
| Product Oplevering | 7-11-2017 15:00 | 7-11-2017 15:45 | J. Dunk | Digitaal |